о

Глава 1

ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ РАСПИСАНИЙ

Каждый человек, на протяжении всей жизни составляет расписание своей деятельности, согласовывая его с деятельностью других людей. Для некоторых это становится профессиональной обязанностью. Им приходится разрабатывать календарные планы работы предприятий, составлять расписания движения транспорта, организовывать учебный процесс и т. п. Математические вопросы, которые возникают при календарном планировании, принято рассматривать в рамках теории расписаний.

Временная увязка множества действий, направленных на достижение заданной цели, уже сама по себе представляет сложную задачу. Если же речь идет о построении наилучшего, в некотором смысле оптимального расписания, особенно при оперативном построении, то сложность задачи существенно возрастает.

В 50-е гг. начались систематические и интенсивные исследования в области построения математических моделей календарного планирования и разработки методов принятия плановых решений с использованием таких моделей. 'Следует отметить разработанные в те годы методы сетевого планирования и управления. Был получен ряд интересных результатов в области систем массового обслуживания. Тогда же появился термин „теория расписаний" для обозначения раздела исследования операций, в рамках которого изучаются математические вопросы календарного планирования в детерминированных системах обслуживания.

Теория расписаний использует характерный для исследования операций ■ модельный подход к анализу реальных процессов. Модели теории расписаний отражают специфические ситуации, возникающие при календарном планировании различных видов целенаправленной человеческой деятельности.

Разнообразие моделей, степень их общности и универсальности постепенно увеличиваются, охватывая все бол'ее широкую сферу возможных приложений. По мере усложнения моделей усложняются и методы принятия плановых решений с использованием этих моделей. В свою очередь, совершенствование методов, поиск новых подходов открывают перспективы для новых приложений.

1.1. Основные обозначения и понятия

В теории расписаний основное внимание уделяется вопросам оптимального распределения и упорядочения конечного множества требований, обслуживаемых в детерминированных системах с одним или несколькими обслуживающими приборами при различных предположениях относительно характера обслуживания.

В качестве 4np_H6ogOB могут рассматриваться станки, вычислительные машины, железнодорожные пути, учебные по: мещения и т. п., в качестве требований - обрабатываемые детали, выполняемые программы, поезда, группы студентов и .-т. п. Поскольку природа приборов и требований в данном

"I                      случае не имеет значения, пронумеруем их числами 1,2, ...,М

и 1,2,..., п соответственно и в дальнейшем будем говорить об обслуживании требований множества N= (1,2,..., п] в обслуживающей системе, состоящей из множества приборов М = = {1,2,...,М}.

Процесс обслуживания требования i s N включает rf стадий. При этом каждому требованию i e N и каждой стадии g, 1 *S g ^ r,-, его обслуживания сопоставляется некоторое множество приборов М' я М. Обычно предполагается, что требование i на стадии g может быть обслужено любым из приборов L в м', но не более чем одним прибором одновременно. Каж-

I                      дый прибор одновременно может обслуживать не более одно-

\                    го требования.

Процесс обслуживания требования отдельным прибором на некоторой конкретной стадии принято называть операцией. Процесс обслуживания требования i состоит в последовательном вынолнении т{ операций. Каждая операция характеризуется упорядоченной тройкой чисел (i,L,g), i ^ N, L s м', l^g^r,-. Длительности titg> 0 выполнения всех операций известны заранее.

В зависимости от постановки задачи прерывания при выполнении операции могут допускаться либо не допускаться. Если допускаются прерывания обслуживания требования i

j                    прибором L на стадии g, то это означает, что операция (i, L, g)

может выполняться по частям. При этом предполагается, что

\                    количество частей конечно, суммарная длительность выпол-

i                    нения всех частей равна tiL      и прерывания не сопряжены с

I                    какими-либо дополнительными затратами.

,                                Выполнение операции (i, L, g) без прерываний удовлетво-

'                    ряет следующему условию. Если операция начата в момент

\                    времени А , то она протекает непрерывно и завершается в

I                    момент времени t]Lg = t?lg + tilg.

i                                Процесс функционирования обслуживающей системы мо-

i                    жет быть определен путем задания расписания (календарного

плана, временного графика и т. п.), т. е. некоторой совокупности указаний относительно того, какие требования и какими приборами обслуживаются в каждый момент времени. Предполагается, что каждое требование не может одновременно обслуживаться двумя и более приборами, а каждый прибор не может одновременно обслуживать более одного требования. Любое расписание s однозначно определяется как совокупность некоторых функций.

Определение 1.1. Расписанием s будем называть совокупность кусочно-постоянных непрерывных слева функций {Sj(0>

5

■'«^шшттш